বাপশক এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) ২০২২- ২০২৩ এর  ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২) অগ্রগতির প্রতিবেদন

(মন্ত্রণালয়ের জন্য)

সেকশন ৩ কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা

(মোট মান- ১০০)

সংস্থার নামঃ বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন

| কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র | ক্ষেত্রের মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা (অসাধারণ) | একক | ১ম ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | ২য় ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | অর্ধ বার্ষিক (১ম+২য়) | ৩য় ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | ৪র্থ ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | বার্ষিক চূড়ান্ত অগ্রগতি (১ম+২য়+৩য়+৪র্থ) | দাবীকৃত নম্বর | প্রদত্ত প্রমাণক |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| ০১. পরমাণু শক্তির নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ | ২৫ | ১.১ সাধারণ ও রেডিও-আইসোটোপ ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান | ১.১.১ সেবা গ্রহীতা | ৬ | ৩১০০০০ | সংখ্যা | ১৬৩৯০৩ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ১.২ অ্যামনিয়ন টিস্যু ও অস্থিগ্রাফট উৎপাদন এবং সরবরাহ | ১.২.১ সরবরাহকৃত অ্যামনিয়ন গ্রাফট | ৩ | ৪০০০ | সংখ্যা | ৯৭৪ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ১.২.২ সরবরাহকৃত অস্থি গ্রাফট | ৩ | ১৩০০০ | সিসি | ৪৫৮৪ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ১.৩ আমদানিকৃত ও রপ্তানিযোগ্য খাদ্যদ্রব্যের তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা নিরূপণ | ১.৩.১ তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা নিরূপিত সেবা | ৩ | ১৩১০০ | সংখ্যা | ৪৬৬৮ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ১.৪ বিকিরণ কর্মীর শরীরের বিকিরণ মাত্রা নিরূপণ | ১.৪.১ টিএলডি সেবা প্রদান | ২ | ৮২০০ | সংখ্যা | ৩০৯৫ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ১.৫ বিকিরণ প্রয়োগের মাধ্যমে খাদ্যদ্রব্যের সেল্ফলাইফ বৃদ্ধি | ১.৫.১ বিকিরণ প্রয়োগকৃত খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ | ২ | ৩ | টন | ২৮.৯২৬ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ১.৬ বিকিরণ প্রয়োগের মাধ্যমে চিকিৎসাসামগ্রী জীবাণুমুক্তকরণ | ১.৬.১ বিকিরণ প্রয়োগকৃত চিকিৎসাসামগ্রীর পরিমাণ | ১ | ২০০০ | সিএফটি | ১১৭০ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ১.৭ বায়ু/পানি/মাটি/খাদ্যদ্রব্য/শাকসবজি ইত্যাদি নমুনা/ অন্যান্য পদার্থের রাসায়নিক বিশ্লেষণ | ১.৭.১ বিশ্লেষিত বিভিন্ন নমুনা/পদার্থ | ১ | ৩৩০০ | সংখ্যা | ১১৬৩ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ১.৮ পরমাণু চিকিৎসাসেবা কেন্দ্রে রক্ত নমুনার ধর্ম ও গুণাগুণ বিশ্লেষণ | ১.৮.১ বিশ্লেষিত রক্ত নমুনা | ১ | ৫৫০০০ | সংখ্যা | ২৯৯২১ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ১.৯ তেজস্ক্রিয়তা পরিবীক্ষণ যন্ত্রের ক্যালিব্রেশন | ১.৯.১ ক্যালিব্রেশনকৃত যন্ত্র | ১ | ৯৫ | সংখ্যা | ৬৭ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ১.১০ স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে টিসি-৯৯এম ও আয়োডিন-১৩১ ডিসপেন্সিং | ১.১০.১ স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে টিসি-৯৯ এম জেনারেটর উৎপাদন ও সরবরাহ | ১ | ৭৫০ | সংখ্যা | ২৬০ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ১.১০.২ স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে আয়োডিন-১৩১ ডিসপেন্সিং | ১ | ২৬২০ | জিবিকিউ | ৮৯৭.১৬ |  |  |  |  |  |  |  |
| ০২. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণায় সহায়তা প্রদান | ১৫ | ২.১ থিসিস/রিপোর্ট সম্পাদনে গবেষণা সহায়তা/তত্ত্বাবধান | ২.১.১ সম্পাদিত থিসিস/রিপোর্ট | ৫ | ৪২ | সংখ্যা | ১০ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ২.২ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ২.২.১ প্রশিক্ষিত জনবল | ৭ | ২১০ | সংখ্যা | ৬৪ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ২.৩ সমসাময়িক বিষয়ে কর্মচারীদের সক্ষমতা উন্নয়নে লার্নিং সেশন আয়োজন | ২.৩.১ আয়োজিত লার্নিং সেশন | ৩ | ৫ | সংখ্যা | ১ |  |  |  |  |  |  |  |
| ০৩. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জনপ্রিয়করণ | ১০ | ৩.১ বিজ্ঞান বিষয়ক সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন | ৩.১.১ আয়োজিত সেমিনার ও কর্মশালা | ৬ | ২৭ | সংখ্যা | ১১ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ৩.২ স্কুলের ছাত্র/ছাত্রীকে সাভারস্থ এইআরই এর বিভিন্ন গবেষণাগার পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি ছাত্র/ছাত্রীদের মাঝে বঙ্গবন্ধু বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন এবং বিজয়ীদের মাঝে ক্রেস্ট ও পুরস্কার প্রদান | ৩.২.১ আয়োজিত প্রতিযোগিতা | ৪ | ৪ | সংখ্যা | ১ |  |  |  |  |  |  |  |
| ০৪.আর্থ-সামাজক উন্নয়নের জন্য পরিবেশ বান্ধব ও টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন | ১০ | ৪.১ গবেষণালব্ধ ফলাফল স্টেকহোল্ডারদের অবহিতকরণ | ৪.১.১ বৈজ্ঞানিক জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধ ও বই | ৮ | ৯০ | সংখ্যা | ২৬ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ৪.১.২ আয়োজিত সেমিনার ও কর্মশালা | ২ | ৫ | সংখ্যা | ২ |  |  |  |  |  |  |  |
| ০৫. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রসারে অবকাঠামো উন্নয়ন | ১০ | ৫.১ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের মূল পর্যায়ের নির্মাণ কার্যক্রম | ৫.১.১ ভৌত অগ্রগতি | ২ | ১২ | % | ২.৮০ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ৫.২ দেশের আরও ৮টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ক্যাম্পাসে ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন অ্যান্ড অ্যালায়েড সায়েন্সেস (ইনমাস) স্থাপন | ৫.২.১ প্রকল্প বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত বাজেটের বিপরীতে ব্যয় | ১.৫ | ৪২.৭৩ | % | ০.৮৫ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ৫.৩ ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন অ্যান্ড অ্যালায়েড সায়েন্সেস (ইনমাস) ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামে সাইক্লোট্রন ও পেট-সিটি এবং ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিকেল ফিজিক্স (আইএনএমপি), সাভারে সাইক্লোট্রন সুবিধাদি স্থাপন | ৫.৩.১ প্রকল্প বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত বাজেটের বিপরীতে ব্যয় | ১.৫ | ১৫.৪৯ | % | ০.৩৫ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ৫.৪ রেডিওথেরাপি, ডায়াগনষ্টিক রেডিওলজি ও নিউট্রন ক্রমাংকন ও মান নিয়ন্ত্রণের সুবিধাদি স্থাপন | ৫.৪.১ প্রকল্প বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত বাজেটের বিপরীতে ব্যয় | ১.৫ | ২০.৭০ | % | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ৫.৫ সাভারস্থ পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ৩ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন গবেষণা রিঅ্যাক্টর ফ্যাসিলিটির সেফটি সিস্টেমের সমন্বয়সাধন, আধুনিকীকরণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও বর্ধিতকরণ | ৫.৫.১ প্রকল্প বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত বাজেটের বিপরীতে ব্যয় | ১.৫ | ২১.৩১ | % | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ৫.৬ বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের বিদ্যমান গামা সোর্স শক্তিশালীকরণ। | ৫.৬.১ প্রকল্প বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত বাজেটের বিপরীতে ব্যয় | ১ | ৪৫.০১ | % | ০.২৯ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ৫.৭ ইনস্টিটিউট অব ইলেকট্রনিক্স এর গবেষণাগার সুবিধা উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন | ৫.৭.১ প্রকল্প বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত বাজেটের বিপরীতে ব্যয় | ০.৫ | ১৭.৫৮ | % | ৭.০ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ৫.৮ ইনস্টিটিউট অব টিস্যু ব্যাংকিং অ্যান্ড বায়োমেটেরিয়াল রিসার্চ-এর সেবা ও গবেষণা সুবিধাদির আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ | ৫.৮.১ প্রকল্প বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত বাজেটের বিপরীতে ব্যয় | ০.৫ | ২৮.০৪ | % | ৪.৪১ |  |  |  |  |  |  |  |

| সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত) |
| --- |
| সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ | ৩০ | (১) শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | সংযোজনী-১ | ১০ | সংযোজনী-১ |  |  |  |  |  | ২.৫৫ |  |
|  |  | (২) ই-গভর্ন্যান্স/উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | সংযোজনী-২ | ১০ | সংযোজনী-২ |  |  |  |  |  | ১.১ |  |
|  |  | (৩) তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | সংযোজনী-৩ | ৩ | সংযোজনী-৩ |  |  |  |  |  | ০.৮৭ |  |
|  |  | (৪) অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | সংযোজনী-৪ | ৪ | সংযোজনী-৪ |  |  |  |  |  | ১.৪৮ |  |
|  |  | (৫) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | সংযোজনী-৫ | ৩ | সংযোজনী-৫ |  |  |  |  |  | ১.৩৮ |  |

সংযোজনী-১

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩

সংস্থার নাম: বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন

| কার্যক্রমের নাম | কর্মসম্পাদন সূচক | সূচকের মান | একক | বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ | ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা | বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩ |  | মন্তব্য |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন | ১ম কোয়ার্টার | ২য় কোয়ার্টার | ৩য় কোয়ার্টার | ৪র্থ কোয়ার্টার | মোট অর্জন | অর্জিত মান |  |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
| প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ...............................১৭ |
| ১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন | সভা আয়োজিত | ১ | সংখ্যা | পরিচালক, বাপশক অধীনস্থ সকল কেন্দ্র/ প্রতিষ্ঠান | ৪ | লক্ষ্যমাত্রা | ১ | ১ | ১ | ১ |  | ১ |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন | ৫ |  |  |  |  |  |  |
| ১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন | বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত | ৪ | % | পরিচালক, বাপশক অধীনস্থ সকল কেন্দ্র/ প্রতিষ্ঠান | ১০০% | লক্ষ্যমাত্রা | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% |  | ১ |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন | ১০০% |  |  |  |  |  |  |
| ১.৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে সভা | অনুষ্ঠিত সভা | ৪ | সংখ্যা | পরিচালক, বাপশক অধীনস্থ সকল কেন্দ্র/ প্রতিষ্ঠান/ইউনিট/বিভাগ | ২ | লক্ষ্যমাত্রা | - | ১ | ১ | - |  | ৪ |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন | ২ |  |  |  |  |  |  |
| ১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন | প্রশিক্ষণ আয়োজিত | ২ | সংখ্যা | পরিচালক, বাপশক অধীনস্থ সকল কেন্দ্র/ প্রতিষ্ঠান/ইউনিট/বিভাগ | ৪০০ জন | লক্ষ্যমাত্রা | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ |  | ১ | ৪০০ জন কর্মচারীকে ৪ কোয়ার্টারে |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন | ২২৬ |  |  |  |  |  |  |
| ১.৫ কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন (টিওঅ্যান্ডইভুক্ত অকেজো মালামাল নিস্পত্তিকরণ/নথি বিনষ্টকরণ/ পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি/মহিলাদের জন্য পৃথক ওয়াসরুম ব্যবস্থা করা ইত্যাদি) | উন্নত কর্ম-পরিবেশ | ২ | সংখ্যা ও তারিখ | পরিচালক, বাপশক অধীনস্থ সকল কেন্দ্র/ প্রতিষ্ঠান এবং পরিচালক, প্রশাসন বিভাগ, বাপশক, ঢাকা | ৪ ৩০/০৯/২০২২ ৩১/১২/২০২২ ৩১/০৩/২০২৩ ৩০/০৬/২০২৩ | লক্ষ্যমাত্রা | ৩০/০৯/২০২২ | ৩১/১২/২০২২ | ৩১/০৩/২০২৩ | ৩০/০৬/২০২৩ |  | ০.৫ | পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন | ৩০/০৯/২০২২ |  |  |  |  |  |  |
| ১.৬ আওতাধীন/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের উপর ফিডব্যাক প্রদান | ফিডব্যাক সভা/ কর্মশালা অনুষ্ঠিত | ৪ | তারিখ | ফোকাল পয়েন্ট, বাপশক শুদ্ধাচার টিম | ১৫/১০/২০২২ ১৫/০১/২০২৩ ১৫/০৪/২০২৩ | লক্ষ্যমাত্রা | - | ১৫/১০/২০২২ | ১৫/০১/২০২৩ | ১৫/০৪/২০২৩ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন | - |  |  |  |  |  |  |
| ২. অর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ...............................১৫ |
| ২.১ ২০২২-২৩ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা (প্রকল্পের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাসহ) ওয়েবসাইটে প্রকাশ | ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | ২ | তারিখ | পরিচালক, প্রকৌশল বিভাগ এবং পরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ | ৩১/০৭/২০২২ | লক্ষ্যমাত্রা | ৩১/০৭/২০২২ | - | - | - |  | ২ |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন | ৩১/০৭/২০২২ |  |  |  |  |  |  |
| ২.২অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন (প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনাসহ) | ক্রয়-পরিকল্পনা বাস্তবায়িত | ২ | তারিখ | পরিচালক, প্রকৌশল বিভাগ এবং পরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ | ৩১/০৬/২০২৩ | লক্ষ্যমাত্রা |  |  |  | ৩১/০৬/২০২৩ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন |  |  |  |  |  |  |  |
| ২.৩ বাজেট বাস্তবায়ন | বাজেট বাস্তবায়িত | ৩ | % | পরিচালক, অর্থ ও বাজেট বিভাগ | ৯০% | লক্ষ্যমাত্রা | ২০% | ২০% | ২০% | ৩০% |  | ০.৭৫ |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন | ২৫% |  |  |  |  |  |  |
| ২.৪ প্রকল্পের PIC সভা আয়োজন | সভা আয়োজিত | ৩ | সংখ্যা | পরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ | ৩২ (PIC) | লক্ষ্যমাত্রা | ৮ (PIC) | ৮ (PIC) | ৮ (PIC) | ৮ (PIC) |  | ০ |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন | - |  |  |  |  |  |  |
| ২.৫ প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করা | প্রকল্পের সম্পদ বিধি মোতাবেক হস্তান্তরিত | ৫ | তারিখ | প্রকল্প পরিচালক ও পরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ | ৩১/১২/২০২২ | লক্ষ্যমাত্রা |  | ৩১/১২/২০২২ |  |  |  |  | ২০২০-২০২১, ২০২১-২০২২ এবং ২০২২-২০২৩ এর ২য় কোয়ার্টার পর্যন্ত |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন |  |  |  |  |  |  |  |
| ৩. শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম ...................................১৮ |
| ৩.১ সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ | যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকৃত | ৩ | তারিখ | পরিচালক, প্রশাসন বিভাগ, বাপশক, ঢাকা | ২৯/০৬/২০২৩ | লক্ষ্যমাত্রা |  |  |  | ২৯/০৬/২০২৩ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন |  |  |  |  |  |  |  |
| ৩.২ ডিজিটাল হাজিরার মাধ্যমে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ | উপস্থিতি ও গমন নিশ্চিতকৃত | ৫ | % | পরিচালক, প্রশাসন বিভাগ, বাপশক, ঢাকা ও পরিচালক, বাপশক অধীনস্থ সকল কেন্দ্র/ প্রতিষ্ঠান/ইউনিট/বিভাগ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ৮০% | লক্ষ্যমাত্রা | ৮০% | ৮০% | ৮০% | ৮০% |  | ১.২৫ | হাজিরা শিটের অনুলিপি |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন | ৮৯.৪৬% |  |  |  |  |  |  |
| ৩.৩ ই-টোকেনের মাধ্যমে সেবাগ্রহীতাদের সিরিয়াল নিশ্চিতকরণ | সিরিয়াল নিশ্চিতকৃত | ৫ | % | পরিচালক, বাপশক অধীনস্থ সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র/ প্রতিষ্ঠান/ইউনিট/বিভাগ | ৯০% | লক্ষ্যমাত্রা | ৯০% | ৯০% | ৯০% | ৯০% |  | ১.২৫ | রিপোর্ট |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন | ৯০% |  |  |  |  |  |  |
| ৩.৪ অকেজো মালামাল নিলামে বিক্রয় নিশ্চিতকরণ | বিক্রয় নিশ্চিতকৃত | ৫ | তারিখ | পরিচালক, প্রশাসন বিভাগ, বাপশক, ঢাকা ও পরিচালক, বাপশক অধীনস্থ সকল কেন্দ্র/ প্রতিষ্ঠান/ইউনিট/বিভাগ | ৩০/০৬/২০২৩ | লক্ষ্যমাত্রা |  |  |  | ৩০/০৬/২০২৩ |  |  | নিলামকৃত মালামালের তালিকা |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন |  |  |  |  |  |  |  |

মোট=১২.৭৫

সংযোজনী-২

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন

| ক্রম | কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র | মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩ | অর্জন ২০২২-২০২৩ | অর্জিত মান |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ১ম কোয়ার্টার | ২য় কোয়ার্টার | ৩য় কোয়ার্টার | ৪র্থ কোয়ার্টার | মোট অর্জন |  |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
| ১ | [১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ | ২৯ | [১.১] সেবা সহজিকরণ/ ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন | [১.১.১]সেবা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ন্যুনতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত | তারিখ | ১০ | ০৪/০৫/২৩ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [১.২] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ প্রস্তুত করা এবং সেবাসমূহ চালু রাখা | [১.২.১]ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ প্রস্তুতকৃত | তারিখ | ২ | ১৩/১০/২২ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [১.২.২]ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহ চালুকৃত | তারিখ | ৭ | ৪/৫/২৩ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [১.৩] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি | [১.৩.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত | % | ৪ | ৮৫% | ৮৬.৭২% |  |  |  | ৪ |  |
|  |  |  | [১.৪] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আইন/পলিসি/কর্পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা আয়োজন | [১.৪.১] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আইন/পলিসি/কর্পরিকল্পনা প্রণীত | তারিখ | ৪ | ৩১/১০/২২ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [১.৪.২] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা আয়োজিত | সংখ্যা | ৩ | ২ |  |  |  |  |  |  |
| ২ | [২] প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি | ২১ | [২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ | [২.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত (ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে) | সংখ্যা | ৬ | ৪ | ১ |  |  |  | ১.৫ |  |
|  |  |  | [২.২] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | [২.২.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত | সংখ্যা | ৩ | ৪ | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [২.২.২] ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত | % | ৩ | ৮০% | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [২.২.৩] কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মুল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রেরিত | তারিখ | ৩ | ১৫/০১/২৩ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [২.২.৪] আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার অর্ধবার্ষিক স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত | তারিখ | ২ | ৩১/০১/২৩ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [২.২.৫] দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত নূন্যতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শনকৃত | তারিখ | ৩ | ৩১/০৫/২৩ |  |  |  |  |  |  |

মোট= ৫.৫

সংযোজনী-৩

তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন

| কার্যক্রমের ক্ষেত্র | মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা ২০২২- ২০২৩ | অর্জন ২০২২- ২০২৩ | অর্জিত মান |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ১ম কোয়ার্টার | ২য় কোয়ার্টার | ৩য় কোয়ার্টার | ৪র্থ কোয়ার্টার | মোট অর্জন |  |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
| প্রাতিষ্ঠানিক | ১০ | [১.১] তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নিস্পত্তি | [১.১.১] নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নিস্পত্তি | % | ৬ | ১০০% | ১০০% |  |  |  | ১.৫ |  |
| সক্ষমতা বৃদ্ধি | ১৫ | [২.১] স্বতঃপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য সকল তথ্য হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ | [২.১.১] হালনাগাদকৃত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | তারিখ | ৪ | ৩১/১২/২২ ৩০/০৬/২৩ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [২.২] বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ | [২.২.১] নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত | তারিখ | ৩ | ১৫/১০/২২ | ২৭/০৯/২২ |  |  |  | ৩ |  |
|  |  | [২.৩] তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসারে যাবতীয় তথ্যের ক্যাটালগ ও ইনডেক্স/হালনাগাদকরণ | [২.৩.১] তথ্যের ক্যাটালগ ও ইনডেক্স প্রস্ত্ততকৃত/ হালনাগাদকৃত | তরিখ | ৩ | ৩১/১২/২২ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [২.৪] তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পরকে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ | [২.৪.১] প্রচার কার্যক্রম সম্পন্ন | সংখ্যা | ৪ | ৩ | ১ |  |  |  | ১.৩৩ |  |
|  |  | [২.৫]তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ ও এর বিধিমালা, প্রবিধানমালা, স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ আয়োজন | [২.৫.১] প্রশিক্ষণ আয়োজিত | সংখ্যা | ৩ | ৩ | ১ |  |  |  | ১ |  |
|  |  | [২.৬] তথ্য অধিকার সংক্রান্ত প্রত্যেকটি ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে ওয়েবসাইটের তথ্য অধিকার সেবা বক্সে প্রকাশ | [২.৬.১] ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ওয়েবসাইটের তথ্য অধিকার সেবা বক্সে প্রকাশিত | সংখ্যা | ২ | ৪ | ১ (২৮/০৯/২২) |  |  |  | ০.৫ |  |

মোট= ৭.৩৩

সংযোজনী-৪

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন

| কার্যক্রমের ক্ষেত্র | মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা ২০২২ - ২০২৩ | অর্জন ২০২২- ২০২৩ | অর্জিত মান |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ১ম কোয়ার্টার | ২য় কোয়ার্টার | ৩য় কোয়ার্টার | ৪র্থ কোয়ার্টার | মোট অর্জন |  |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
| প্রাতিষ্ঠানিক | ৫ | [১.১] অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য ওয়েবসাইটে এবং জিআরএস সফ্টওয়্যারে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে হালনাগাদকরণ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে হালনাগাদকরণ | [১.১.১] অনিক ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য হালনাগাদকৃত ও ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত | সংখ্যা | ৪ | ৪ | ১ |  |  |  | ১ |  |
|  |  | [১.২] নির্দিষ্ট সময়ে অনলাইন/অফলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি | [১.২.১] অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত | % | ৭ | ৯০% | ১০০% |  |  |  | ১.৭৫ |  |
|  |  | [১.৩] অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ | [১.৩.১] প্রতিবেদন প্রেরিত | % | ৩ | ৯০% | ১০০% |  |  |  | ০.৭৫ |  |
| সক্ষমতা অর্জন | ২০ | [২.১] কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন | [২.১.১] প্রশিক্ষণ আয়োজিত | সংখ্যা | ৪ | ৪ | ১ |  |  |  | ১ |  |
|  |  | [২.২] ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিবীক্ষণ এবং ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ | [২.২.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত | সংখ্যা | ৩ | ৪ | ১ |  |  |  | ০.৭৫ |  |
|  |  | [২.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা আয়োজন | [২.৩.১] সভা আয়োজিত | সংখ্যা | ৪ | ২ | ২ |  |  |  | ৪ |  |

মোট=৯.২৫

সংযোজনী-৫

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন

| কার্যক্রমের ক্ষেত্র | মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা ২০২২ - ২০২৩ | অর্জন ২০২২- ২০২৩ | অর্জিত মান |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ১ম কোয়ার্টার | ২য় কোয়ার্টার | ৩য় কোয়ার্টার | ৪র্থ কোয়ার্টার | মোট অর্জন |  |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
| প্রাতিষ্ঠানিক | ১৮ | [১.১] ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত পরিবীক্ষণ কমিটি পুনর্গঠন | [১.১.১] কমিটি পুনর্গঠিত | সংখ্যা | ৩ | ৪ | ১ |  |  |  | ০.৭৫ |  |
|  |  | [১.২] ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত পরিবীক্ষণ কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন | [১.২.১] সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত এবং প্রতিবেদন প্রেরিত | % | ৪ | ৯০% | ১০০% |  |  |  | ১ |  |
|  |  | [১.৩] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সমন্বয়ে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সভা আয়োজন | [১.৩.১] ওয়েবসাইটে প্রতি ত্রৈমাসিকে হালনাগাদকৃত | সংখ্যা | ২ | ৪ | ১ |  |  |  | ০.৫ |  |
|  |  | [১.৪] ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকরণ | [১.৪.১] হালনাগাদকৃত | সংখ্যা | ৯ | ৪ | ১ |  |  |  | ২.২৫ |  |
| সক্ষমতা অর্জন | ৭ | [২.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক কর্মশালা/প্রশিক্ষণ/সেমিনার আয়োজন | [২.১.১] প্রশিক্ষণ/কর্মশালা আয়োজিত | সংখ্যা | ৩ | ২ | ৩ |  |  |  | ৩ |  |
|  |  | [২.২] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা আয়োজন | [২.২.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত | সংখ্যা | ৪ | ২ | ৩ |  |  |  | ৪ |  |

মোট=১০.৫